Zał. nr 7

UMOWA Nr

zawarta w dniu ....................roku w Skale , pomiędzy Gminą Skała w imieniu której działa:

Burmistrz Miasta i Gminy Skała  Tadeusz Durłak

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy mgr Anny Katarzyńskiej

w dalszej treści umowy zwaną Zamawiającym

a .............................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”  reprezentowaną przez właściciela

o następującej treści:

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego 
w dniu...................... zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. , poz. 2164), zwaną dalej „ustawą” .

§ 2

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowościach:

Zadanie nr 1 - Minoga,

Zadanie nr 2 - Rzeplin, Przybysławice *

*niewłaściwe skreślić

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi oraz pozwoleniami na budowę dla każdej miejscowości osobno.

Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej kanalizacji na terenie gminy Skała i tak w przypadku:

- zadania nr 1 - należy włączyć do istniejącego kolektora tłocznego prowadzącego wzdłuż drogi wojewódzkiej 773 w Nowej Wsi,

- zadania nr 2 - należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej prowadzącej wzdłuż drogi powiatowej nr 2143K biegnącej w Rzeplinie i Przybysławicach.

Przyłącza kanalizacyjne należy zaprojektować do istniejących i budowanych budynków oraz działek w rejonie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w granicach planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W części miejscowości Rzeplin (od przysiółku Lipki) i Przybysławice w ciągu drogi powiatowej nr 2143K (przerzut ścieków Szczodrkowice-Rzeplin-Przybysławice) istnieje sieć kanalizacji. Orientacyjną lokalizację przebiegu sieci kanalizacyjnej w Rzeplinie i Przybysławicach pokazano na załączniku graficznym. W pozostałej części należy zaprojektować kanalizację. Kanalizacją w Rzeplinie należy objąć również budynki należące do przysiółku Kresy na terytorium miejscowości Stoki. Miejscowość Minoga nie jest skanalizowana. Projektowana kanalizacja w Minodze ma uwzględnić przyjęcie ścieków w przyszłości z miejscowości sąsiadujących z miejscowością Minoga.

Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej, lokalizację przepompowni ścieków wraz z zasilaniem oraz lokalizację przyłączy, łącznie zwanych dalej elementami sieci kanalizacji sanitarnej Jednostka Projektowa zobowiązana jest pisemnie uzgodnić z właścicielami działek poprzez spisanie oświadczeń, których załącznikiem winna być mapa z oznaczeniem graficznym lokalizacji elementów sieci kanalizacji sanitarnej. Każde uzgodnione oświadczenie  powinno być podpisane przez właściciela danej działki. W przypadku konieczności zmiany lokalizacji elementów sieci kanalizacji sanitarnej Jednostka Projektowa zobowiązana jest ponownie wdrożyć procedurę uzgodnień.

Zamawiający wymaga przedstawienia przez Jednostkę Projektową na naradzie technicznej koncepcji projektowej lokalizacji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacji przepompowni w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy. Po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego Jednostka Projektowa zobowiązana jest niezwłocznie przystąpić do sporządzania dokumentacji.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych i uzgodnień,

- Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji i uzyskanie decyzji                                      o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- Opinię geotechniczną,

- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego z niezbędnym wyposażeniem –      5 egzemplarzy,

5)   Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót objętych

projektem budowlano-wykonawczym – 5 egzemplarzy,

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w zakresie obejmującym projekt

budowlano-wykonawczy, oddzielnie na sieć kanalizacji i oddzielnie na przyłącza –      2 egzemplarze,

7)  Opracowanie przedmiaru robót w zakresie obejmującym projekt budowlano -

wykonawczy, oddzielnie na sieć kanalizacji i oddzielnie na przyłącza –

2 egzemplarze,

8)  Opracowanie Informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 egzemplarzy,

9)  Opracowanie monitoringu pracy pompowni ścieków,

10)  Uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, warunków i uzgodnień

oraz innych opracowań koniecznych dla kompletności dokumentacji wraz z

uzyskaniem pozwoleń na budowę,

11)  Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca

2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2015r poz. 469 ze zm.) jeżeli przyjęte

rozwiązania projektowe wymagać będą uzyskania tego pozwolenia,

12) Wypisy z ewidencji gruntów.

Dokumentację projektową należy opracować dla każdej miejscowości osobno w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji na warunkach określonych w SIWZ będącej załącznikiem do niniejszej umowy oraz zgodnie z umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt wykonać wszelkiego rodzaju pomiary, mapy a także uzyskać wszelkie dokumenty i decyzje, w tym decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia, zgody, wypisy z ewidencji gruntów a także badania, operaty, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa okażą się niezbędne do wykonania przez niego dokumentacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw w celu realizacji zamówienia. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający udzieli wskazanym przez Wykonawcę osobom -pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed właściwymi organami administracji publicznej w sprawach dotyczących dokonywania uzgodnień, uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, zgód i wszelkich innych dokumentów, o których mowa              w ustępie poprzedzającym.

4. W trakcie wykonywania dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości jej wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace -na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac. Zamawiający nie jest zobowiązany do kontrolowania jakości prac wykonanych przez Wykonawcę.

5. Dokumentacja musi być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,     a ponadto kosztorysy inwestorskie muszą być aktualne według stanu na dzień podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego ich przekazanie Zamawiającemu.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, wykwalifikowaną kadrę oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania dokumentacji oraz spełnienia pozostałych świadczeń objętych umową.

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w opracowaniu dokumentacji udział osób posiadających uprawnienia w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.

3. Wykonawca zapewni wykonanie świadczeń objętych umową z należytą profesjonalną starannością, w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa i obowiązującymi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także z zachowaniem standardów właściwych dla danej kategorii prac.

4. Wykonawca – oprócz przypadków określonych w dalszej części umowy oraz wynikających     z przepisów prawa zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia, do usunięcia wad dokumentacji w tym do usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień bądź wprowadzenia w niej innych zmian -w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy.

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest także uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o dokumentację projektową, a w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców.

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwoleń na budowę.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentacje projektowe w terminie do 18 miesięcy od podpisania umowy, oraz w tym terminie przekazać dokumentację Zamawiającemu do jego siedziby (ul. Rynek 29,32-043 Skała).

2. Zamawiający – po przekazaniu mu dokumentacji, przystąpi do sprawdzenia kompletności przekazanej dokumentacji. Zamawiający uprawniony jest w terminie 30 dni od dnia przekazania mu dokumentacji odmówić jej odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych braków wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 14 dni.

3. Po usunięciu stwierdzonych braków w dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ponownie dokumentację do Zamawiającego na zasadach i w trybie określonym w postanowieniach ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji zarówno złożonej po raz pierwszy, jak również dokumentacji złożonej ponownie -po usunięciu stwierdzonych braków, oznaczać będzie akceptację dokumentacji, stanowiącą podstawę do podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego z datą przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji.

5. Własność poszczególnych egzemplarzy dokumentacji przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

6. Wykonawca udzieli rękojmi za wady fizyczne i prawne projektu. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa w stosunku do Zamawiającego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tego projektu. Jednak nie później niż 5 lat od dnia jej udzielenia.

§ 6

Osobą posiadającą uprawnienia do projektowania ze strony Wykonawcy jest:

……………………………………………………………………………… tel.:  ………………………….

Numer uprawnień: ……………………………….

§ 7

1. Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe:

Zadanie nr 1 - w kwocie ………………………................ zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

tj. ……………………………………. zł. netto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

Zadanie nr 2 - w kwocie ………………………................ zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

tj. ……………………………………. zł. netto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

łącznie z należnym podatkiem VAT, naliczonym zgodnie z przepisami, obowiązującymi w dniu wystawienia faktury VAT

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, którą Wykonawca uprawniony będzie wystawić po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz po podpisaniu przez strony właściwego protokołu zdawczo – odbiorczego osobno dla każdego zadania.

3. W przypadku płatności w transzach wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, którą Wykonawca uprawniony będzie wystawić:

- po zakończeniu prac projektowych oraz dostarczeniu do Zamawiającego kopii złożonego wniosku do Starostwa Powiatowego w Krakowie celem uzyskania pozwolenia na budowę

W przypadku zadania nr 1:

Wysokość transzy płatności: ……….

w kwocie ………………………................ zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

tj. ……………………………………. zł. netto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

W przypadku zadania nr 2:

Wysokość transzy płatności: ……….

w kwocie ………………………................ zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

tj. ……………………………………. zł. netto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

- po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz po podpisaniu przez strony właściwego protokołu zdawczo – odbiorczego.

W przypadku zadania nr 1:

Wysokość transzy płatności: ……….

w kwocie ………………………................ zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

tj. ……………………………………. zł. netto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

W przypadku zadania nr 2:

Wysokość transzy płatności: ……….

w kwocie ………………………................ zł brutto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

tj. ……………………………………. zł. netto

(słownie: …………………………………………………………………………….. )

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT w trakcie realizacji umowy cena należności brutto zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

§ 8

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:

a) opóźnienia w wykonaniu dokumentacji w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 1 umowy -w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;

b) opóźnienia w usunięciu stwierdzonych braków w dokumentacji projektowej lub opóźnienia     w usunięciu stwierdzonych wad w dokumentacji projektowej w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego -w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia;

c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy;

d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy;

e) wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę bez ważnych powodów w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy;

h) za sam fakt zaistnienia wady - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:

a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym wymiarze.

4. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty odsetek w ustawowej wysokości.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Dotyczy to także wad projektowych wykrytych w fazie realizacji inwestycji na podstawie przedmiotowego projektu.

7. Strony mogą dochodzić wyrównania strat nie pokrytych karami umownymi na podstawie postępowania sądowego.

§9

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa do dokumentacji.

2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu dokumentacji będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym związanych.

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i pokrewnych do dokumentacji.

4. Wykonawca oświadcza, że z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych Zamawiającemu przysługuje wyłączne prawo do dysponowania dokumentacją        w całości, jak również w dających wyodrębnić się częściach na wszystkich polach eksploatacji,   a w szczególności:

1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji dowolną techniką,

2) wprowadzania dokumentacji do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,

3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszelkich formach i w każdy sposób         w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,

4) wystawiania i publikowania dokumentacji dowolną techniką,

5) wykorzystywania dokumentacji w postępowaniach przetargowych o udzielenie zamówień na wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją,

6) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, których ona dotyczy,

7) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowań,

8) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji do korzystania innym podmiotom.

5. W ramach wynagrodzenia niniejszej umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi również na Zamawiającego wyłączne prawo autorskich praw zależnych i zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do dokumentacji.

6. Przejście na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, do dokumentacji następuje z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa  w § 5 ust. 4 umowy.

7. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym paragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 4, następuje bez ograniczeń, co do czasu, ilości i miejsca.

8. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania części dokumentacji objętej umową podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców – tak jak za działania własne.

9. Wykonawca, podzlecając wykonanie dokumentacji podwykonawcom, zobowiązuje się            w umowie z podwykonawcami zastrzec, a następnie wyegzekwować przeniesienie przez podwykonawców na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych                  w identycznym zakresie, jak jest to określone w niniejszej umowie.

§ 10

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Przez umowę     o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą między Wykonawcą      a innym podmiotem (podwykonawcą).

2. Zlecenie wykonania części dokumentacji projektowej podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części dokumentacji. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcy i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

6. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w terminie 14 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

§ 11

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. Zmiany umowy mogą w szczególności dotyczyć:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) wystąpienia zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do                    przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;

b) w przypadku zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań    niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy  narzucają;

d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały    wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień     dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie;

e) konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu    projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących);

f) problemów z uzyskaniem akceptacji przez właścicieli działek trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej po gruntach prywatnych;

g) złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

2) zmiany w zakresie płatności-wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług;

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług każda ze stron może w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy o zmianie wysokości stawki podatku od towarów i usług złożyć drugiej stronie pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zmianę kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług a zmianą kosztów realizacji umowy. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku strona ocenia rzeczywisty wpływ zmian na zmianę kosztów realizacji umowy. Strony przystępują do negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian.

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5              ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę każda ze stron może w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy o zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia złożyć drugiej stronie pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku strona ocenia rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia.

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne każda ze stron może w terminie 30 dni od wejścia  w życie ustawy o zmianie w/w zasad złożyć drugiej stronie pisemny wniosek, w którym musi wykazać rzeczywisty wpływ sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku strona ocenia rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia.

3) pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy:

a) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu wykazania spełniania warunków udziału w                        postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać   Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

b) zmiana osoby ze strony Wykonawcy posiadającej uprawnienia do projektowania.

§ 12

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia na piśmie.

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonaną do dnia doręczenia mu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu dokumentację projektową i przenosi w stosunku do niej autorskie prawa majątkowe na rzecz Zamawiającego w zakresie pól eksploatacji wymienionych w § 9 ust. 4 Umowy. Zlecający zleca wykonanie lub dokończenie przedmiotu umowy innemu wykonawcy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający pokryje Wykonawcy koszty prac faktycznie wykonanych przez Wykonawcę do dnia doręczenia mu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu, określone na podstawie ich procentowego stanu zaawansowania. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia stanu zaawansowania prac w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu cywilnego,

2) ustaw o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

3) ustawy Prawo budowlane,

4) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

5) ustawy Prawo zamówień publicznych,

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod        i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

§ 14

1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

1. SIWZ,

2. Oferta