*Załącznik nr 6 do SWZ*

**Projektowane postanowienia umowne, które zostaną prowadzone do treści umowy**

Projektowane postanowienia umowy

**UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE**

nr …………………..

zawarta w Skale w dniu ………….…….. pomiędzy:

**Gminą Skała**, z siedzibą w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 677 10 24 094, REGON: 351555602, reprezentowaną przez:

**Krzysztofa Wójtowicza – Burmistrza Miasta i Gminy Skała**

przy kontrasygnacie Anny Katarzyńskiej - Skarbnika Gminy

zwaną dalej: ***„Zamawiającym”***

a

…………………………. z siedzibą w …………………………. , ul. …………………………. …..-……… …………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………, NIP ……………, REGON ……………, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy …………………………. ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym ……………, którą reprezentuje:

1. …………… – ……………

2. …………… – ……………

*(Lub w przypadku gdy umowę podpisuje pełnomocnik nieujawniony w KRS)*

…………… – Pełnomocnik, na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

*(Lub w przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)*

…………… …………… prowadzącą/cym działalność gospodarczą pod firmą: …………… …………… z siedzibą w …………… ul. …………… …-……., …………… NIP …………… REGON …………… działając-ą/ym osobiście/któr-ą/ego reprezentuje …………… …………… jako pełnomocnik na podstawie załączonego do umowy pełnomocnictwa,

zwan-ą/ym dalej „***Wykonawcą***”.

łącznie dalej zwanymi ***„Stronami”****,* a każdy z osobna ***„Stroną”.***

*Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:* **[\*\*\*]** *przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej zwaną ustawą Pzp.*

**§ 1. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie polegające na sukcesywnym odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami w ilości szacunkowej 700 ton rocznie, za wynagrodzeniem określonym w § 3.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności następujące postanowienia:
3. odbiór osadów będzie potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów (wg aktualnych wzorów kart zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa) sporządzaną każdorazowo przy odbiorze osadów w systemie Bazy Danych o Odpadach. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia każdej partii odebranych osadów i sporządzania na tę okoliczność dokumentu, potwierdzonego pod względem ilościowym przez Zamawiającego;
4. za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada Wykonawca zgodne z wymogami określonymi w obowiązujących aktach prawnych i przepisach koniecznych do zrealizowania inwestycji;
5. osady winny być załadowane własnym sprzętem Wykonawcy, a odbiór i transport osadów odbywać się będzie przy użyciu przystosowanego do tego rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy;
6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu o kodach 19 08 05 na podstawie zlecenia telefonicznego lub przesłanego drogą faksową lub elektroniczną maksymalnie do [\*\*\*] godzin od zgłoszenia przez pracownika oczyszczalni ścieków.
7. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy został określony w SWZ z wyjaśnieniami, i jej zmianami w trakcie postępowania przetargowego – wyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej umowy.
8. Wykonawca oświadcza, że:
9. posiada ważną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i transportów odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, sklasyfikowanych zgodnie z Katalogiem odpadów pod kodem odpadu 19 08 05), stanowiącą załącznik nr 3 do umowy (zwaną dalej: Decyzją), a także inne stosowne decyzje, konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy;
10. w przypadku zmiany decyzji wymienionej w pkt. 1) lub uzyskania nowej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów (z wyszczególnieniem ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, sklasyfikowanych zgodnie z Katalogiem odpadów pod kodem odpadu 19 08 05), na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach zobowiązuje się od jej dostarczenia w terminie 14 dni od dnia jej wydania;
11. dokonał wpisu do Rejestru zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5) lit. b) ustawy o odpadach;
12. ilości odpadów określone w decyzji, o której mowa w pkt. 1) w zestawieniu z umowami zawartymi z innymi kontrahentami, umożliwią pełną realizację niniejszej umowy w wymaganym terminie;
13. nie będzie stosował komunalnych osadów ściekowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 ppkt. 28) ustawy o odpadach oraz żadnych form zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (19 08 05) wymagających spełnienia warunków określonych w art. 96 ustawy o odpadach. Nie dopuszcza się zagospodarowania w procesach odzysku R10 (Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby) oraz innych procesach odzysku odbywających się poza instalacjami lub urządzeniami;
14. zobowiązuje się do wykonywania obowiązku w zakresie ewidencjonowania odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (potwierdzania odbioru osadów ściekowych na kartach przekazania odpadów i prowadzenie innych stosownych dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 257)) i dostarczania ich najpóźniej w dniu podpisania przez strony „Protokołu wykonania usług
15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania usług.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich za szkody na osobach, oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywanymi usługami, w tym spowodowanych ruchem pojazdów mechanicznych.
17. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającego na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania niniejszej umowy, wszelkich dokumentów, materiałów, informacji i wyjaśnień potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia żądania.
18. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług wywozu i zagospodarowania odbieranych odpadów w sposób ciągły przez cały okres trwania umowy.
19. Wykonawca oświadcza, że rozważył wszystkie stosowne warunki oraz okoliczności, w których mają być wykonywane prace, w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonywane roboty, wartość umowy (włączając w to wahania kosztów i dostępności siły roboczej, kosztów materiałów, organizacji pracy); otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyka i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.
20. Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą niniejszą umową zgodnie z potrzebami technologicznymi Zamawiającego, po telefonicznym zgłoszeniu mu potrzeby odbioru odpadów przez upoważnioną do tego celu osobą.
21. Wykonawca zobowiązany jest dokonać odbioru odpadów będącym przedmiotem niniejszej umowy najpóźniej w ciągu …………… od zgłoszenia Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy.
22. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pustego, szczelnego kontenera i podstawienie go do załadunku.
23. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi musi w szczególności:
24. być szczelny (nie powodować wycieków),
25. być stabilny (uniemożliwiający osuwanie odpadów i przedostawanie poza kontener czy naczepę),
26. mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów objętych umową.
27. Zamawiający wskaże miejsce podstawienia na oczyszczalnię ścieków w Nowej Wsi kontenerów KP 7, KP8, KP9 lub KP10 lub większych na zewnątrz przy wylocie osadu ze stacji odwadniania.
28. Zamawiający zobowiązany jest do telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej zgłoszenia potrzeby odbioru odpadów przez upoważnioną do tego celu osobę. W celu przyjmowania zgłoszeń Zamawiającego o potrzebie odbioru odpadów Wykonawca podaje następujący adres poczty elektronicznej [\*\*\*], oraz następujący numer telefonu [\*\*\*] – pod którymi Zamawiający może dokonywać zgłoszeń.
29. Zgłoszenia potrzeby odbioru odpadów przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą być dokonywane całodobowo przez siedem dni w tygodniu. Zgłoszenie mailowe uważa się za złożone z chwilą, gdy Zamawiający wprowadził je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Wykonawca może zapoznać się z jego treścią.
30. Zgłoszenia potrzeby odbioru odpadów przekazywane telefonicznie mogą być dokonywane w dni robocze w godzinach od 06:00 do 18:00. Strony ustalają, że zgłoszenie potrzeby odbioru odpadów jest skuteczne również w przypadku, gdy Zamawiający podjął dwie następujące po sobie bezskuteczne próby nawiązania połączenia w odstępach czasu nie krótszych niż 15 minut, chyba że brak możliwości nawiązania połączenie jest wynikiem okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy.
31. Wykonawca rozpocznie odbiór określonego rodzaju odpadów nie później niż w ciągu 72 godzin (uwzględniając okresy między godziną 18:00 a 6:00 w dni robocze oraz uwzględniając okresy dni wolnych od pracy) od otrzymania zgłoszenia Zamawiającego. Za rozpoczęcie odbioru określonego rodzaju odpadów uważa się moment podstawienia przez Wykonawcę na teren oczyszczalni ścieków użytkowanej przez Zamawiającego, odpowiedniego, sprawnego i dopuszczonego do ruchu pojazdu w celu odbioru określonego rodzaju odpadów.
32. Po podstawieniu kontenera przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązany jest do załadunku danego odpadu.
33. Zamawiający dokonuje zgłoszenia odbioru danego odpadu w momencie zgromadzenia odpowiedniej ilości odpadu do transportu uwzględniając wielkości kontenerów podstawianych przez Wykonawcę.
34. Z chwilą załadunku odpadów objętych umową Wykonawca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu umowy.
35. Wykonawca zobowiązuje się zlecić, na swój koszt i ryzyko, przetwarzanie odpadów odebranych od Zamawiającego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. wyłącznie podmiotom, które posiadają :
36. zezwolenie na przetwarzanie odpadów o kodzie 190805 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe
37. wpisy do rejestrów niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dane ww. podmiotów niezbędne do ewidencjonowania obrotu odpadami.
38. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może zażądać od Wykonawcy oświadczenia, z którego wynika, iż udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przez niego, a wykorzystywanych przy wykonaniu powierzonego zadania odpowiada udziałowi procentowemu określonemu w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności oraz paliwach alternatywnych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z późn. zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopie dokumentów (umów, dowodów rejestracyjnych, świadectw homologacji) potwierdzającego tytuł prawny do pojazdu/ów oraz spełnienie przez te pojazdy określonych wymagań.

**§ 2. TERMIN ŚWIADCZENIA USŁUG**

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w terminie **od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 roku.**

**§ 3. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ**

1. Wykonawca z tytułu wykonywanych usług otrzyma łączne wynagrodzenie nieprzekraczające kwoty brutto [\*\*\*] (słownie: \*\*\*), w tym podatek VAT o stawce [\*\*\*] w wysokości [\*\*\*], tj. kwoty netto [\*\*\*] (słownie: \*\*\*) na podstawie ilości osadów określonej w § 1 ust. 1 Umowy i cen jednostkowych:
2. skratki – odpad o kodzie 19 08 01:
3. cena za 1 Mg netto [\*\*\*] zł (słownie[\*\*\*])
4. cena za 1 Mg brutto [\*\*\*] zł (słownie[\*\*\*])
5. osad z piaskownika – odpad o kodzie 19 08 02
6. cena za 1 Mg netto [\*\*\*] zł (słownie[\*\*\*])
7. cena za 1 Mg brutto [\*\*\*] zł (słownie[\*\*\*])
8. Powyższa cena obejmuje koszt 1 Mg osadu wraz z sorbentem lub inną substancją, która będzie dodawana do osadu w celu uzyskania lepszych właściwości odwodnienia osadu.
9. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury miesięcznej wystawionej w oparciu o podpisaną przez Wykonawcę i Zamawiającego kartę przekazania odpadów.
10. Rozliczenie za usługi następować będzie z dołu, po zakończeniu każdego miesiąca, w którym będą wykonywane usługi. Zamawiający zapłaci za rzeczywista ilość odebranych komunalnych osadów ściekowych, rozliczając się z Wykonawca na podstawie ryczałtowej ceny jednostkowej, określonej w ust. 1, pomnożonej przez ilość faktycznie odebranych komunalnych osadów ściekowych.
11. Ilość zagospodarowanych odpadów zgodnie z Umową ustala się w oparciu o karty przekazania odpadów wystawione przez Zamawiającego i zaakceptowane przez posiadacza odpadów transportującego odpad (Wykonawcę) oraz podmiot przejmujący odpad od Wykonawcy. Odpady uważa się za zagospodarowane zgodnie z Umową jeśli Wykonawca dokona przekazania odpadów wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia i wpisy do rejestrów, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach.
12. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Przesłanie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania jest równoznaczne z jej złożeniem na dzienniku podawczym. Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
13. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie podpisany przez przedstawicieli stron „Protokół wykonania usług”, dokumentujący miesięczny zakres wykonanej usługi.
14. Wykonawca wystawi fakturę na Gminę Skała Rynek 29, 32-043 Skała, NIP: 677 10 24 094 w następujący sposób:

**NABYWCA**: Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, NIP 677 10 24 094;

**ODBIORCA:** Urząd Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez bank [\*\*\*] o numerze [\*\*\*].
2. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „Białej listy podatników VAT”.
4. Wykonawca, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
   w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) ma możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). Zamawiający posiada konto na platformie nr PEPPOL:…………... Zamawiający nie dopuszcza wysyłania i odbierania za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych z wyjątkiem faktur korygujących.

**§ 4. KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają, że zryczałtowanym odszkodowaniem za nienależyte wykonanie lub niewykonanie będą kary umowne, na zasadach określonych poniżej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
3. odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy;
4. wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy;
5. zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu wykonania umowy;
6. z tytułu realizacji umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na których Zamawiający nie wyraził zgody w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek;
7. z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;
8. w przypadku realizacji umowy przez osobę, która nie została wskazana w treści oferty (dotyczy tylko tych osób, których wskazanie w ofercie było wymagane) lub przez osoby, na które Zamawiający nie wyraził zgody lub o uprawnieniach gorszym, niż osoba wskazana w ofercie w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy przypadek,
9. z tytułu niewykonywania obowiązków przez Wykonawcę bez określenia terminu ich wykonania, a wynikających z niniejszej umowy za każdy przypadek niewykonania; wraz z nałożeniem kary Zamawiający wzywa Wykonawcę wyznaczając mu odpowiedni termin na wykonanie tego obowiązku, po upływie tego terminu Zamawiający może nałożyć ponownie karę umowną, o której mowa w niniejszym punkcie. Procedura może być powtarzana, aż do wykonania obowiązku przez Wykonawcę w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1;
10. z tytułu naruszenia przez Wykonawcę postanowienia § 1 ust. 22 w wysokości 10 000,00 zł za każde naruszenie.
11. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie kary i opłaty jakie Zamawiający zobowiązany będzie ponieść w związku z naruszeniem przez Wykonawcę niniejszej umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy o odpadach oraz przepisów ustawy – prawo ochrony środowiska.
12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 umowy, z zastrzeżeniem przypadków odstąpienia określonych w umowie z tytułu których Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
13. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakich mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 50 % maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
14. Każda ze stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą stronę umowy rachunek bankowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 6.
15. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie kary z kwoty należnego do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia.
16. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
17. Naliczenie kar umownych z poszczególnych tytułów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu jest niezależne od siebie (kary ulegają sumowaniu).
18. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.
19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony, bez upoważnienia sądowego, do zlecenia wykonania tych obowiązków podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności za wykonane usługi.

**§ 5. ODSTĄPIENIE**

* 1. Oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III tytułu VII Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. nierozpoczęcia, opóźnienia w rozpoczęciu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie  
   z umową, a nierozpoczęcie, opóźnienie w rozpoczęciu przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia;
2. wykreślenia Wykonawcy z rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w zakresie wpisu dotyczącego transportu odpadów, o których mowa w niniejszej umowie,
3. trwałego zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę,
4. wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, lub w sposób sprzeczny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
5. zajęcia majątku Wykonawcy przez organy egzekucyjne;
6. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
7. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy.
   1. Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
   2. Zamawiający może ponadto rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
8. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 lub 455 Pzp;
9. Wykonawca w momencie zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 108 Pzp;
10. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
    1. Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w terminie do 3 miesięcy od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia.
    2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.
    3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń Stron i nie umniejsza żadnych uprawnień Zmawiającego z umowy, w szczególności z tytułu uprawnienia do naliczania kar umownych, oraz jakiegokolwiek innego tytułu, w tym w szczególności z tytułu należytego wykonania umowy.
    4. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.
    5. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.
    6. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 6. WYPOWIEDZENIE**

* + 1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1. opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, porzucenia lub niekontynuowania robót - przez okres powyżej 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli okoliczności te dają podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony  
   w terminie określonym w umowie i pomimo wezwania do terminowej realizacji, poprawa nie nastąpiła;
2. realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z umową oraz  
   w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastąpiła;
3. narażenia Zamawiającego na znaczne szkody z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
   * 1. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
     2. W przypadku wypowiedzenia umowy, Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w wypowiedzeniu umowy.
     3. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kar umownych, w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**§ 7. ZMIANA UMOWY**

* + - 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  
         z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
      2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

1. gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
2. konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
3. koniecznością wprowadzenia zmian w powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
4. działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
5. innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub
6. koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
   * + 1. Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) Pzp przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
       2. stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego;
       3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
       4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
       5. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.

* + - 1. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 1), wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w stawce obowiązującej na dzień wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 5.
      2. 5Niezależnie od treści ust. 4, w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1) - 4), Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 3 pkt 1) – 4) wpłynęły na zmianę kosztów wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.
      3. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości, albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.
      4. Wzrost wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, może dotyczyć tylko i wyłącznie świadczeń za kolejne miesiące po miesiącu, w którym wystąpiła zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1) – 4).
      5. Niezależnie od postanowień ustępów powyżej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, na podstawie art. 439 p.z.p, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
      6. Jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w ust. 8, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się o 10%, Strona uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż rzeczywiście doszło do zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.
      7. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 9, ustalana będzie z użyciem odesłania do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
      8. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we wniosku, o którym mowa w ust. 9 w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji Przedmiotu Umowy. Strona może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10 nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
      9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5%.
      10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jak również zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączyć oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.
      11. Poinformowania na piśmie drugiej strony, bez konieczności spisywania aneksu do umowy wymagają zmiany:

1. danych adresowych,
2. danych kontaktowych,
3. danych koordynatorów oraz inspektora nadzoru,
4. innych danych niemających wpływu na merytoryczną treść umowy.
   * 1. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego ilości oddawanego osadu komunalnego po procesie odwodnienia w stosunku do ilości określonej w § 1 ust. 1 nie będzie to uznane przez Wykonawcę za odstąpienie od umowy i tym samym Wykonawca nie będzie miał prawa do dochodzenia od Zamawiającego odszkodowania z tytułu wywozu i utylizacji mniejszej ilości osadu komunalnego.

**§ 8. ZAKAZ CESJI**

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zakazu cesji tj. zakazu przenoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. 2.Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku powstania spółki kapitałowej realizującej zadania własne Zamawiającego, polegające na zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Skała w szczególności w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, której wyłącznym właścicielem będzie Zamawiający, zwanej dalej Spółką komunalną, Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na Spółkę komunalną, a Zamawiający wyraża na to zgodę.
3. 3.Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem o przeniesieniu praw i obowiązków z umowy Spółkę komunalną. Stroną mogą zawrzeć stosowne porozumienie trójstronne dokumentujące opisane okoliczności.

**§ 9. KLAUZULA SPOŁECZNA**

* + - 1. Stosownie do art. 95 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 ustawy Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2021, poz 1320) osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności: prace biurowe, czynności dotyczące kierowania pojazdami odbierającymi odpady, oraz prace pomocnicze, za wyjątkiem osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą(samozatrudnienie).
      2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3. przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy.
   * + 1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1:
4. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.)(tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
6. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
7. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
   * + 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, i będzie stanowić podstawę do naliczania kar umownych.
       2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

**§ 10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

* + - * 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
        2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również z tytułu kar umownych.
        3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1. pieniądzu;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3. gwarancjach bankowych;
4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy   
   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2020 poz. 299).
   * + - 1. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek wskazany przez Zamawiającego, natomiast w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach, oryginał dokumentu zabezpieczenia należy złożyć Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy, przy czym jego treść musi uzyskać wcześniejszą akceptację Zamawiającego.
         2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
         3. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.
         4. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jest zobowiązaniem abstrakcyjnym. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia, warunków lub formalności, które uniemożliwia lub utrudnia skorzystanie przez Zamawiającego z Zabezpieczenia poprzez uzależnienie wypłaty z gwarancji od wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy lub spełnienia innych warunków formalnych, niż wykazanie umocowania osób żądających w imieniu Zamawiającego wypłaty z gwarancji.
         5. W razie nieprzedłużenia Zabezpieczenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie, niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę Zabezpieczenia na formę w pieniądzu, poprzez wypłatę z dotychczasowego Zabezpieczenia.
         6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**§ 11. UBEZPIECZENIE**

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż [\*\*\*] złotych.

Koszty ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 ponosi Wykonawca.

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej winna mieć charakter ciągły i obejmować ochroną ubezpieczeniową cały okres realizacji przedmiotu umowy. Dopuszcza się składanie kilku umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności następujących po sobie i spełniających warunki, o których mowa w zdaniu pierwszym i drugim oraz w ust. 1 i 2.

Przed przystąpieniem do realizacji usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu odpisy polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (o ile nie dołączył do oferty lub jej ważność wygasła na dzień przystąpienia do realizacji usługi). Nadto, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazywać Zamawiającemu dowody uiszczenia składek ubezpieczeniowych.

W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkom, o którym mowa w ust. 1 - 4 Zamawiający uprawniony jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, w tym obciążenia go kosztami składek. Wykonawca zobowiązany jest pokryć należności Zamawiającego z powyższego tytułu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownego wezwania, a jeżeli nie pokryje należności w tym terminie, to wówczas Zamawiający pomniejszy wypłatę należności z wystawionej przez Wykonawcę faktury o należność z tytułu zawarcia stosownych umów ubezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

Przeniesienie przez Wykonawcę praw z umowy ubezpieczenia na osobę trzecią wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

**§ 12. PRAWO OPCJI**

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, polegającego na zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby odpadów do odebrania przez Wykonawcę w okresie obowiązywania Umowy (wartość nominalna) w stosunku do ilości wskazanej w § 1 ust. 1 Umowy, przy czym zmniejszenie nie może przekroczyć 30 %, a zwiększenie nie może przekroczyć 30% od tej ilości. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w dacie zawarcia Umowy Zamawiający nie jest w stanie w sposób precyzyjny określić ilości odpadów do odbioru, z uwagi na to, że zapotrzebowanie na ich wykonanie uzależnione jest od okoliczności niezależnych od Zamawiającego. Na zwiększenie lub zmniejszenie liczby Usług na podstawie prawa opcji będzie miała wpływ przede wszystkim zmiana zapotrzebowania Zamawiającego na świadczenie usług odbioru odpadów.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy. Zamawiający skorzysta z prawa opcji, w sytuacji, w której w trakcie obowiązywania Umowy okaże się, że zakładana ilość odpadów do odbioru jest za mała lub za duża.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie przez cały okres trwania Umowy, jednakże w granicach wyżej określonego limitu.

Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie prawa opcji w Umowie, nie będzie wnosił oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.

Informację o możliwości skorzystania z prawa opcji, w zakresie zwiększonej liczby odpadów do odbioru Zamawiający zgłasza wraz z przekazaniem zgłoszenia zlecenia do wykonania usług.

W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na Usługi Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia złożonego Wykonawcy dotyczącego zmiany zakresu świadczenia poprzez zwiększenie ilości odpadów do odbioru o dowolną wartość do wysokości maksymalnej wskazanej w ust. 1 powyżej. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane w ten sposób dodatkowe Odczyty zostanie zwiększone na podstawie ceny jednostkowej wskazanej w § 3 ust. 1 umowy proporcjonalne do wykonanych usług odbioru odpadów objętych prawem opcji.

W przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na Usługi Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji, co następować będzie poprzez niezłożenie jednostkowych zamówień na wskazane w Umowie usługi odbioru odpadów, nieprzekraczającą maksymalnej wartości do wysokości maksymalnej wskazanej w ust. 1 powyżej w toku wykonywania Umowy, co nie może być uznane za nienależyte wykonanie Umowy. Wynagrodzenie za niewykonane w ten sposób usługi zostanie zmniejszone proporcjonalne do wykonanej liczby Usług oraz cen za jednostkowy Odczyt wskazanej w § 3 ust. 1.

**§ 13. RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skała, 32- 043 Skała, Rynek 29 jest Burmistrz Miasta i Gminy Skała.
2. na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urząd Miasta i Gminy Skała wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Pana **Daniela Lamparta** z którym można skontaktować się poprzez e-mail: **kontakt@progress-iodo.pl** lub pisemnie na adres urzędu z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego zadania,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 i w oparciu o art.74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
10. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
11. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
12. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
13. nie przysługuje Pani/Panu:
14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
16. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**§ 14. KONTAKT**

Strony postanawiają ustanowić osoby odpowiedzialne za kontakt w trakcie realizacji niniejszej umowy:

1. ze strony Zamawiającego: [\*\*\*] *(imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej);*
2. ze strony Wykonawcy: [\*\*\*] *(imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).*

**§ 15. POSTANOWIENIA DODATKOWE**

1. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach.
2. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo i wnikliwie zapoznał się z treścią niniejszej umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, w pełni akceptuje postanowienia umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy zobowiązuje się do jej realizacji.

**§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

**§ 17. ZAŁĄCZNIKI**

Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

1. SWZ i dokumentacja przetargowa – w wersji elektronicznej;
2. Oferta Wykonawcy;
3. Decyzję na prowadzenie działalności przez Wykonawcę w zakresie przetwarzania i transportów odpadów
4. Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5. Kopia polisy ubezpieczeniowej;
6. Oświadczenie i wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA:**