UMOWA

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

nr …………………..

zawarta w  Skale w dniu ….. - ….. - 2025 pomiędzy:

Gminą Skała, z siedzibą w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): 677-10-24-094, REGON: 351555602, reprezentowaną przez:

Piotra Trzcionka – Burmistrza Miasta i Gminy Skała

przy kontrasygnacie Anny Katarzyńskiej - Skarbnika Gminy

zwaną dalej: „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

Niniejsza umowa, ze względu na jej wartość nieprzekraczającą 130 000,00 złotych, została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

.

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa drogi, zatoki postojowej, chodników oraz przyłącze do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Minodze na działkach nr ew. 308, 309 w miejscowości Minoga, Gmina Skała”. Roboty budowlane realizuje: Firma Budowlana BRUKMAN Roman Staroń. ul. Krakowska 212, 32-065 Krzeszowice.

- Podstawę zawarcia umowy stanowi oferta cenowa złożona przez wykonawcę.

§ 2 ZAKRES UMOWY

- Zamówienie polega na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz architektury, instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych, elektrycznej dla zadania pn. „Budowa drogi, zatoki postojowej, chodników oraz przyłącze do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej przy szkole podstawowej w Minodze na działkach nr ew. 308, 309 w miejscowości Minoga, Gmina Skała”.

- Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni,

- budowę wpustu i przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej,

- budowę drogi pożarowej,

- budowę zatok,

- budowę chodników i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych w rejonie przejść dla pieszych,

- montaż ogrodzenia,

- wykonanie zabezpieczenia sieci: wodociągowej, teletechnicznych (orange), elektrycznych i gazowej wraz z ewentualnymi dokumentacjami technicznymi i ich uzgodnieniami, zgodnie i na podstawie zatwierdzonych i uzgodnionych warunków usunięcia kolizji z gestorami poszczególnych sieci będących w kolizji z inwestycją.

§ 3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. zakres obowiązków Wykonawcy określa art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

2. kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą robót.

3. zapoznanie się z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,

a wykonawcą robót budowlanych, terenem budowy,

4. reprezentowanie Zamawiającego na budowie, kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją budowlaną, normami, a także z zasadami wiedzy technicznej,

5. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,

a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

6. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie wspólnie z Zamawiającym w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

7. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

8. sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych do odbioru końcowego,

9. przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową

z wykonawcą,

10. uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

11. kontrolowanie stosowania przez wykonawcę robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego a także przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP,

12. bieżące informowanie Zamawiającego o postępie w realizacji inwestycji,

13. potwierdzenie gotowości do odbioru, dokonanie odbioru, przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami oraz dokumentacji powykonawczej),

14. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, w tym odpowiedniego wpisu o objęciu funkcji Inspektora nadzoru jak również wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji robót budowlanych,

15. zwoływanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób w celu omawiania lub wyjaśniania bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania umowy o wykonanie robót,

16. informowanie z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzenie narady i zapewnienie jej protokołowania,

17. przekazanie wszystkim osobom zaproszonym na naradę kopii protokołu lub ustaleń. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za wiążące,

18. nakazanie wykonawcy robót budowlanych wpisem do dziennika budowy natychmiastowego doprowadzenia terenu budowy do należytego stanu w przypadku stwierdzenia, że teren budowy po zakończeniu robót budowlanych nie został przekazany przez wykonawcę robót budowlanych we właściwym stanie,

19. Inspektor nie może bez zgody Zamawiającego podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie o wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego ani decyzji o zmianie zakresu robót,

20. inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 4 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ ZADANIA

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobą/osobami do pełnienia funkcji inspektora  nadzoru inwestorskiego, posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej oraz do nadzorowania robót budowlanych w specjalności sanitarnej posiadającymi uprawnienia zawodowe w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

- Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru w imieniu Wykonawcy pełnić będzie:

……………………………………………………………………………………………..

§ 5 TERMIN REALIZACJI

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zadania tj. do dokonania odbioru końcowego robót realizowanych przez: Firma Budowlana BRUKMAN Roman Staroń. ul. Krakowska 212, 32-065 Krzeszowice.

Termin zakończenia robót budowlanych: do 10.09.2025 r.

§ 6 WYNAGRODZENIE

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 2 niniejszej umowy, strony ustalają następujące wynagrodzenie ryczałtowe

Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ………………..

Podatek VAT w wysokości: ……………………

Cena netto w wysokości: …………………

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę oraz nie ulega waloryzacji przez okres trwania umowy.

§ 7 ZASADY ROZLICZEŃ

- Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie protokołów odbioru robót budowlanych realizowanych przez Firma Budowlana BRUKMAN Roman Staroń. ul. Krakowska 212, 32-065 Krzeszowice.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół, o którym mowa w ust.1.

- Dane do faktury: Nabywca: Gmina Skała, Rynek 29, 32-043 Skała, NIP: 6771024094. Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Skale, Rynek 29, 32-034 Skała.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy 
o numerze …………………………… w terminie do 21 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w umowie wystawionej w związku z realizacją umowy zawartej z Gminą Skała jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 8 KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto - z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto - za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości:

- 10 % wynagrodzenia umownego brutto - z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej 
w trakcie realizacji zamówienia.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kary umownej.

§ 9 ODSTĄPIENIE

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

- niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy przez Wykonawcę,

- niepodjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania w wyznaczonym terminie,

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 i 2 Wykonawcy należy się tylko wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną część umowy.

- W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 i 4 Zamawiający może, po 7 dniowym uprzedzeniu Wykonawcy, powierzyć realizację umowy innemu podmiotowi na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich umownych zobowiązań wobec Wykonawcy.

§ 10 PRAWA I OBOWIĄZKI

      - Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane bez zgody stron na rzecz osób trzecich.

      - Przy wykonywaniu czynności związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawca działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

      - Realizując obowiązki określone niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją inwestycji będącej przedmiotem umowy.

      - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za własną winę i zaniedbania.

      - Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia przez Wykonawcę Zamawiający  poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§ 11 RODO

- W związku z wykonaniem umowy dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez Zamawiającego - Gminę Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29, 32-043 Skała  w celu realizacji przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, tj. ze względu na to, że przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania niniejszej umowy oraz w celu jej realizacji.

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Skała z siedzibą w Skale, Rynek 29,  32-043 Skała, e-mail: skala@skala.pl.

- Administrator przetwarza dane osobowe znajdujące się w tej umowie i uzyskane przez niego 
w związku z jej zawarciem, tj. imię, nazwisko, adres, numer uprawnień, e-mail, telefon, numer dowodu osobistego, numer PESEL.

- Wykonawca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych, ale jest to warunkiem zawarcia niniejszej umowy.

- W celu powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie 
w celu realizacji działań określonych w przedmiocie zamówienia.

- Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            - Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

            - Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią, strony poddają do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

            - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

            - Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający 	                                           			           Wykonawca

..............................................					          ..............................................